# InventarioFoto PWA

Plan de Implementación Detallado

Opciones seleccionadas: 1B, 2C, 3B

# OPCIÓN 1B: Moneda Configurable en BD

## Resumen

Crear tabla configuracion en la BD con campo moneda_simbolo. Endpoint /api/config devuelve el símbolo. Frontend lo carga al inicializar y lo usa globalmente.

## Archivos a Modificar

- app.py

- static/js/app.js

- inventario.db (migración)

## Pasos de Implementación

- Actualizar init_db() en app.py

  - Crear tabla: CREATE TABLE configuracion (id INTEGER PRIMARY KEY, moneda_simbolo TEXT DEFAULT '$')

  - Insertar fila inicial: INSERT INTO configuracion (moneda_simbolo) VALUES ('$')

- Crear endpoint en app.py

  - POST/GET /api/config que retorna JSON con { moneda_simbolo: '$' }

- Actualizar ApiService en app.js

  - Agregar método getConfig()

- En InventarioApp.inicializar()

  - Llamar await ApiService.getConfig() y guardar en this.monedaSimbolo

  - Reemplazar todos los "$" por this.monedaSimbolo en templates

- Buscar y reemplazar en app.js

  - Línea 481: `$${producto.precio_unitario || 0}` → `${this.monedaSimbolo}${producto.precio_unitario || 0}`

  - Línea 1035: Idem

  - Línea 1039: Idem

# OPCIÓN 2C: Geolocalización (GPS)

## Resumen

Capturar coordenadas GPS cuando el usuario crea un producto. Usar Geolocation API del navegador. Guardar latitude y longitude en BD. Mostrar en vista detalle con opción de ver en mapa.

## Archivos a Modificar

- app.py (agregar columnas a tabla productos)

- static/js/app.js (captura y envío de GPS)

- templates/index.html (botón para capturar GPS)

## Pasos de Implementación

- Migración de BD

  - Agregar a tabla productos:

  - latitude REAL, longitude REAL, ubicacion_timestamp TEXT

- Actualizar create_producto() en app.py

  - Recibir latitude, longitude del formulario

  - Guardar en BD junto con timestamp

- Crear GeoManager en app.js

  - Clase con método capturarGPS()

  - Usa navigator.geolocation.getCurrentPosition() (requiere permisos)

- En formulario de producto

  - Agregar botón "Capturar ubicación" después de foto

  - Mostrar: "📍 Ubicación capturada: -34.6037, -58.3816"

- Actualizar guardarProducto()

  - Incluir latitude, longitude en FormData

  - Enviar al servidor

- En verProducto()

  - Si hay latitude/longitude, mostrar:

  - Badge con coordenadas + link a Google Maps

# OPCIÓN 3B: Claude Vision API para Clasificación

## Resumen

Backend: Nuevo endpoint /api/clasificar-producto recibe foto base64, llama a Claude Vision API, devuelve tipo sugerido. Frontend: Después de confirmar foto, muestra sugerencia. Usuario puede aceptar o cambiar.

## Requisitos

- API Key de Anthropic: Necesitas acceso a Claude Vision API

- Biblioteca: pip install anthropic

## Archivos a Modificar

- requirements.txt (agregar anthropic)

- app.py (nuevo endpoint + integración Claude)

- static/js/app.js (llamar endpoint, mostrar sugerencia)

## Pasos de Implementación

- Actualizar requirements.txt

  - Agregar: anthropic>=0.7.0

- Crear endpoint en app.py

  - /api/clasificar-producto [POST]

  - Recibe: { foto_base64: "...", tipos_disponibles: [...] }

  - Devuelve: { tipo_sugerido: "Electrónica", confianza: "alta" }

- Integración con Claude en app.py

  - Importar: from anthropic import Anthropic

  - Inicializar: client = Anthropic(api_key=os.environ.get('ANTHROPIC_API_KEY'))

  - En endpoint, llamar vision API con prompt personalizado

- Prompt para Claude Vision

  - Estructura: "Observa esta foto de un producto. ¿Qué tipo es? Responde SOLO con el nombre exacto de uno de estos tipos: [Electrónica, Herramientas, Alimentos, Ropa, Hogar, Papelería, Sin clasificar]"

- Actualizar ApiService en app.js

  - Agregar método: clasificarProducto(fotoBase64, tiposDisponibles)

  - Llamada a /api/clasificar-producto

- En confirmarFoto()

  - Después de cerrar preview, llamar await ApiService.clasificarProducto()

  - Mostrar modal con sugerencia (ej: "Detecté: Electrónica ✓")

- UI para aceptar/rechazar sugerencia

  - Botón: "✓ Usar sugerencia" - preselecciona tipo

  - Botón: "✎ Cambiar" - abre selector de tipos

# Resumen de Cambios

| Feature | BD | Backend | Frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| 1B: Moneda | tabla configuracion | GET /api/config | usar variable global |
| 2C: GPS | 2 cols productos | POST actualizado | Botón GPS, maps |
| 3B: IA | sin cambios | POST /api/clasificar | modal sugerencia |

# Orden de Implementación Recomendado

- Día 1: Opción 1B (Moneda) - 1-2 horas

- Día 2: Opción 2C (GPS) - 2-3 horas

- Día 3: Opción 3B (IA) - 3-4 horas

Documento de implementación - Mayo 2026